附件2-1：

社会服务兜底工程中央预算内投资计划绩效目标表

(2019年度)

| 专项名称 |  |  |  | 社会服务兜底工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达地方或单位 |  |  |  | 丰宁满族自治县 |  |
| 本次下达中央预算内投资（万元） |  |  |  | 830 |  |
| 总体目标 | 进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，提升社会服务水平。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 实施效果指标 | 产出指标 | 新建改扩建养老、社会福利及残疾人服务设施面积 |  | 4500平方米 |
|  |  |  | 工程项目验收通过率 |  | ≥95% |
|  |  |  | 新建设施达到当地抗震设防要求 |  | 100% |
|  |  | 效益指标 | 社会服务基础设施条件 |  | 不断改善 |
|  |  |  | 服务社会经济发展能力 |  | 提高 |
|  |  |  | 环境污染 |  | 不产生 |
|  |  |  | 项目使用年限 |  | ≥10年 |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时达标率 |  | ≥95% |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% |
|  |  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 |  | ≥30% |
|  |  |  | 总投资完成率 |  | ≥30% |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 |  | ≥70% |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | ≤10% |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | 0 |

注：养老、社会福利、残疾人服务设施面积指标以实际分解下达项目总建筑面积为准。

附件2-2：

社会服务兜底工程中央预算内投资计划绩效目标表

(2019年度)

| 专项名称 |  |  |  | 社会服务兜底工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达地方或单位 |  |  |  | 宽城满族自治县 |  |
| 本次下达中央预算内投资（万元） |  |  |  | 397 |  |
| 总体目标 | 进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，提升社会服务水平。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 实施效果指标 | 产出指标 | 新建改扩建养老、社会福利及残疾人服务设施面积 |  | 2680平方米 |
|  |  |  | 工程项目验收通过率 |  | ≥95% |
|  |  |  | 新建设施达到当地抗震设防要求 |  | 100% |
|  |  | 效益指标 | 社会服务基础设施条件 |  | 不断改善 |
|  |  |  | 服务社会经济发展能力 |  | 提高 |
|  |  |  | 环境污染 |  | 不产生 |
|  |  |  | 项目使用年限 |  | ≥10年 |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时达标率 |  | ≥95% |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% |
|  |  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 |  | ≥30% |
|  |  |  | 总投资完成率 |  | ≥30% |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 |  | ≥70% |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | ≤10% |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | 0 |

注：养老、社会福利、残疾人服务设施面积指标以实际分解下达项目总建筑面积为准。